## Slide 1
Тема: «Определение продолжительности типового проекта «Усовершенствование технологии изготовления отливки «Коробка сальника» с использованием MS Project»
Выполнил:
Группа:
Санкт-Петербург
2022 г.
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»
КАФЕДРА №5

## Slide 2: Обоснование актуальности темы проекта
Цель проекта:
На основе анализа существующих подходов определить продолжительность проекта по усовершенствованию технологии изготовления отливки «Коробка сальника» с использованием MS Project
Разработать структуру проекта
Определить связи между задачами проекта
Определить критический путь проекта
Задачи проекта:
Практика | 
Высокий уровень брака при изготовлении отливок | Снижение уровня выпуска бракованной продукции
Отсутствие выгоды от реализации | Приток денежных средств
Высокий расход материальных ресурсов | Снижение расхода металла, уменьшение себестоимости продукции
Теория | 
% брака увеличился, по сравнению с конкурентными организациями | Снижение % брака выпускаемой продукции
Закупка отливок на стороне | Изготовление отливок в организации
Расход ресурсов не оправдан | Снижение расхода ресурсов
Вклад в практику
Вклад в теорию

## Slide 3: Структура проекта

## Slide 4: Связи между задачами

## Slide 5: Критический путь проекта

## Slide 6: Выводы про проекту
Для определения продолжительности проекта решены следующие задачи:
1. Разработана структура проекта, которая включает 5 основных этапов (анализ качества выпускаемой продукции, планирование, производство опытной партии, контроль качества изготовленных отливок «Коробка сальника», анализ качества продукции с применением новой технологии изготовлении).
2. Определены связи между задачами, в которых преобладает тип связей - ОН, за исключением задач под номером 8-10, 21-22.
3. Определен критический путь проекта. Анализ критического пути проекта показал, что более 90% задач не имеют временного резерва.
Таким образом, решены три задачи, цель достигнута, а продолжительность проекта составляет 114 дней.

## Slide 7: Спасибо за внимание!!!